PLANO DE GERENCIAMENTO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR 2026.1

Professor fomentador: Ismael Rodrigues

Alunos:

Abelardo da Costa Vanzoff Viana

David Lima da Silva

Felipe Bento Heliodoro da Silva

Hytalo Soares de Souza Leão

João Guilherme Freire do Nascimento

João Victor Oliveira da Silva

José Pedro Gonçalves de Luna

Julio Cesar Silva Leite

Lucas de Moraes Silva

Maicon Gomes dos Santos

Marlon Adriano Soares de Lima

Patrick de Oliveira Gomes

Swentony Ancelmo de Arruda

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO -------------------------------------------------------------------------------------- 3

2. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO ---------------------------------------------------- 4

3. DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO ---------------------------------------------- 8

4. DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS -------------------------------- 11

5. ARQUITETURA DO SISTEMA ------------------------------------------------------------------ 16

6. ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR ------------------------------------------------------- 17

7. SEGURANÇA DO SISTEMA -------------------------------------------------------------------- 18

8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS ---------------------------------------------  21

9. RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE ------------------------------------------------ 24

INTRODUÇÃO

Este documento tem como objetivo apresentar o Plano de Gerenciamento do Projeto   referente ao desenvolvimento de um sistema digital de agendamento de serviços para a  empresa Mais Climatização.

O projeto surge a partir da necessidade de melhorar a organização dos atendimentos realizados pela empresa, que atualmente utiliza métodos manuais, como telefone e aplicativos de mensagens, o que pode gerar atrasos, perda de informações e dificuldade na gestão das demandas.

Dessa forma, propõe-se a criação de uma solução tecnológica que permita automatizar o processo de agendamento, proporcionando maior eficiência operacional, melhor experiência para o cliente e maior controle das atividades realizadas pelos técnicos.

Ao longo deste documento, serão apresentados os principais elementos do projeto, incluindo seus objetivos, escopo, requisitos, cronograma, custos, riscos e demais informações relevantes para o seu desenvolvimento e execução.

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Identificação do projeto

Projeto Mais Climatização

Cliente Deivison Henrique

Gerente do Projeto David Lima

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 05/03/2026 | David Lima | Elaboração termo de abertura do projeto |
| 1.1 | 10/03/2026 | David Lima | Ajustes no Objetivo/ Acréscimo do ato de permitir escolha de data |
| 1.2 | 15/03/2026 | David Lima | Modificação dos Marcos/ Ajustes nas datas |
| 1.3 | 25/03/2026 | David Lima | Reorganização na Equipe/ Troca de funções |
| 1.4 | 10/04/2026 | David Lima | Modificação nas restrições/ Definição da data de entrega. |

- Justificativa do projeto

A empresa Mais Climatização realiza serviços de instalação, manutenção, limpeza e conserto de ar-condicionado. Atualmente o processo de atendimento ocorre de forma manual, através de telefone e aplicativos de mensagens, gerando dificuldades como:

- dificuldade de organizar a agenda de atendimentos

- perda ou atraso na resposta a clientes

- ausência de registro estruturado de serviços realizados

- dificuldade de priorização de demandas

Diante dessas limitações, propõe-se o desenvolvimento de um sistema digital de agendamento de serviços, permitindo maior organização operacional, melhoria no atendimento ao cliente e aumento da eficiência do negócio.

Desenvolver um sistema digital de agendamento de serviços de climatização, acessível via web ou aplicativo, permitindo que clientes solicitem serviços e técnicos gerenciem atendimentos.

Objetivos específicos:

- permitir cadastro de clientes e técnicos

- permitir escolha do tipo de serviço

- permitir seleção de data e horário

- permitir confirmação ou recusa do atendimento pelo técnico

- enviar notificações automáticas ao cliente

- registrar histórico de serviços realizados

- Objetivo do projeto

- Produto e principais requisitos

O produto final será uma plataforma digital de agendamento de serviços de ar-condicionado, permitindo interação entre clientes e prestadores de serviço.

Principais funcionalidades:

- cadastro e autenticação de usuários

- seleção do tipo de serviço

- seleção do tipo de aparelho de ar-condicionado

- agendamento de atendimento

- aceitação ou recusa de serviço pelo técnico

- sistema de notificações

- gerenciamento de agenda

- registro histórico de serviços

- Marcos

| Marco | Descrição | Data |
| --- | --- | --- |
| Início do projeto | Aprovação e início oficial do projeto | 01/03/2026 |
| Levantamento de Requisitos | Definição completa das funcionalidades do sistema | 05/03/2026 |
| Aprovação dos Requisitos | Validação dos requisitos pelo cliente | 07/03/2026 |
| Início do Desenvolvimento | Começo da implementação do sistema | 08/03/2026 |
| Protótipo Inicial Concluído | Primeira versão do sistema (interface básica) | 20/03/2026 |
| Desenvolvimento Finalizado | Sistema com todas as funcionalidades implementadas | 25/03/2026 |
| Início dos Testes | Execução dos testes no sistema | 26/03/2026 |
| Testes Concluídos | Correção de erros e validação do sistema | 15/04/2026 |
| Entrega do Sistema | Sistema entregue ao cliente | 18/04/2026 |
| Aprovação Final do Cliente | Cliente valida e aprova o sistema | 20/04/2026 |

As premissas são condições consideradas verdadeiras para o planejamento do projeto.

- o cliente disponibilizará informações sobre os serviços prestados

- os técnicos possuirão acesso a smartphone ou computador

- os clientes possuirão acesso à internet

- o cliente terá até 5 dias úteis para avaliar entregas do projeto

- os testes do sistema serão realizados com usuários reais

- o sistema deverá apresentar interface simples e intuitiva

- o sistema deverá funcionar em dispositivos móveis

- o servidor de hospedagem estará disponível durante o período do projeto

- os dados necessários para cadastro de serviços serão fornecidos pela empresa

- a empresa utilizará o sistema como ferramenta de apoio operacional

- Premissas

- Equipe

Abelardo da Costa – Líder de  Desenvolvedor Frontend

David Lima – Gerente de Projeto

Felipe Bento – Desenvolvedor Frontend

Hytalo Soares –  Desenvolvedor Backend

João Guilherme – Analista de Testes

João Victor -  Analista de Testes

José Pedro – Desenvolvedor Frontend

Júlio Cesar -  Analista de Teste

Lucas de Moraes – Desenvolvedor Frontend

Maicon Gomes – Desenvolvedor Frontend

Marlon Adriano -  Engenheiro de Requisitos

Patrick de Oliveira-  Analista de Testes

Swentony Ancelmo – Líder de  Desenvolvedor Backend

- Restrições

As restrições representam limitações que o projeto deve respeitar.

- o projeto deve ser concluído até 20/04

- o sistema deve ser desenvolvido com recursos limitados

- o orçamento máximo disponível é R$10.000

- os custos do projeto não podem ultrapassar o orçamento definido

- o desenvolvimento será realizado por equipe reduzida

- a infraestrutura inicial será de baixo custo

- o sistema deverá utilizar tecnologias acessíveis

- o tempo disponível para desenvolvimento é limitado ao cronograma acadêmico

- o escopo do projeto poderá sofrer ajustes conforme disponibilidade de tempo

- Riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Plano de Resposta | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atraso no desenvolvimento | Alta | Alto | Dividir tarefas, acompanhar progresso semanal | Gerente |
| Dificuldade técnica | Média | Alto | Pesquisas, uso de documentação, apoio da equipe | Backend |
| Baixa participação nos testes | Média | Médio | Convidar mais usuários e definir datas | Testes |
| Problemas na hospedagem | Baixa | Alto | Utilizar serviço confiável e backup | Backend |
| Mudança de requisitos | Alta | Médio | Validar requisitos com cliente antes de desenvolver | Requisitos |

- Orçamento

Orçamento fechado em R$ 10.000,00

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |
| Gerente de Projetos | David Lima | 10/04/2026 |

DECLARAÇÃO DE ESCOPO DO PROJETO

Identificação do projeto

Projeto Mais Climatização

Cliente Deivison Henrique

Gerente do Projeto David Lima

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23/03/2026 | David Lima | Elaboração da declaração do escopo do projeto |
| 1.1 | 25/03/2026 | David Lima | Descrição do escopo/ Alinhamento com o projeto |
| 1.2 | 10/04/2026 | David Lima | Modificação nas entregas |

- Descrição do escopo do projeto

O projeto consiste no desenvolvimento de um sistema digital de agendamento de serviços de climatização, destinado à empresa Mais Climatização.

O sistema permitirá que clientes realizem solicitações de serviços como instalação, manutenção, limpeza e conserto de ar-condicionado, selecionando tipo de equipamento, data e horário desejado.

Os técnicos terão acesso às solicitações e poderão aceitar ou recusar os atendimentos, sendo o cliente notificado automaticamente sobre o status da solicitação.

O sistema também contemplará funcionalidades de cadastro de usuários, autenticação, controle de agenda e histórico de serviços realizados.

| Feito | Descrição | Data |
| --- | --- | --- |
| Início do Projeto | Aprovação e início oficial do projeto | 01/03/2026 |
| Planejamento Concluído | Definição do escopo, equipe e cronograma | 03/03/2026 |
| Levantamento de Requisitos | Identificação das necessidades do sistema | 05/03/2026 |
| Documentação de Requisitos | Registro formal dos requisitos funcionais e não funcionais | 05/03/2026 |
| Aprovação dos Requisitos | Validação dos requisitos pelo cliente | 06/03/2026 |
| Definição da Arquitetura | Escolha das tecnologias e estrutura do sistema | 07/03/2026 |
| Início do Desenvolvimento | Início da implementação do sistema | 08/03/2026 |
| Módulo de Cadastro Concluído | Funcionalidade de cadastro implementada | 12/03/2026 |
| Módulo de Login Concluído | Sistema de autenticação implementado | 15/03/2026 |
| Protótipo Inicial Concluído | Interface inicial do sistema pronta | 18/03/2026 |
| Apresentação do Protótipo ao Cliente | Demonstração do sistema para validação inicial do cliente | 20/03/2026 |
| Módulo de Agendamento Concluído | Funcionalidade de agendamento implementada | 08/04/2026 |
| Módulo de Agenda Concluído | Visualização de agenda implementada | 10/04/2026 |

2. Entregas

O projeto será considerado concluído quando atender aos seguintes critérios:

- o cliente consegue realizar cadastro no sistema

- o cliente consegue solicitar um serviço

- o cliente consegue selecionar tipo de serviço, equipamento e data

- o técnico consegue visualizar solicitações

- o técnico consegue aceitar ou recusar serviços

- o cliente recebe notificação sobre o status do serviço

- o sistema armazena histórico de serviços

- o sistema funciona em dispositivos móveis

- o sistema apresenta interface simples e funcional

- os testes de usabilidade foram realizados e documentados

- Critérios de aceitação

- Exclusões do projeto

Não fazem parte do escopo deste projeto:

- desenvolvimento de aplicativo mobile nativo (Android/iOS)

- integração com sistemas externos (pagamento online, APIs externas)

- sistema financeiro completo (controle de faturamento detalhado)

- automação de estoque de peças ou equipamentos

- suporte técnico contínuo após entrega final

- infraestrutura avançada de alta escalabilidade

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |
| Gerente | David Lima | 10/04/2026 |

DOCUMENTO DE ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

Identificação do projeto

Projeto Mais Climatização

Cliente Deivison Henrique

Gerente do Projeto David Lima

Histórico de versões

| Versã o | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 20/03/2026 | David Lima | Elaboração do documento de requisitos |
| 1.1 | 24/03/2026 | David Lima | Acréscimo de mais 3 Requisitos Funcionais. |
| 1.2 | 30/03/2026 | David Lima | Retificação de um Requisito Não Funcional a pedido do cliente. |

- Requisitos do Sistema

Os Requisitos Organizacionais listado neste documento foram atrelados a um Identificador Único possibilitado ser referenciado e imediatamente identificado em todo o contexto. Deste modo, estes podem ser representados RFxx, no instante em que se referir a um Requisito Funcional. Sendo que, o xx representa um número sequência para representar os requisitos. Assim como para cada requisito foi relatado uma descrição e um nível de prioridade (ESSENCIAL - requisito extremamente necessário para o bom funcionamento do sistema; IMPORTANTE - os requisitos que o cliente considera importante estarem presente no sistema; DESEJADO - requisitos não urgentes que podem ser implementados futuramente.

Os Requisitos não Funcionais são identificados usando a referência NFxx, onde o xx representa um número sequência para representar os requisitos. Dos requisitos não funcionais sejam apresentados o tipo em que são classificados: REQUISITOS DE PERFORMANCE, DE USABILIDADE, DE SEGURANÇA E DE HARDWARE E SOFTWARE.

  - Requisitos Funcionais

| [RF01] Cadastro de Cliente |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve permitir que clientes realizem cadastro informando nome, telefone, email e senha. |
| Procedimentos | - Acessar a tela de cadastro; - Preencher os dados; - Confirma Cadastro. |
| prioridade | Essencial |

| [RF02] Login de Usuário |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve permitir autenticação de usuários. |
| Procedimentos | - Inserir email e senha; - Validar credenciais. |
| prioridade | Essencial |

| [RF03] Seleção de Serviços |  |
| --- | --- |
| Descrição | Cliente deve escolher o tipo de serviço desejado. |
| Procedimentos | - Acessar tela de Serviços; - Visualizar tela d serviços disponíveis; - Selecionar o Serviço desejado. |
| prioridade | Essencial |

| [RF04] Seleção de Data |  |
| --- | --- |
| Descrição | Cliente deve escolher a data para realização do serviço. |
| Procedimentos | - Visualizar Calendário Disponível; - Selecionar Data Desejada; - Confirmar Seleção. |
| prioridade | Essencial |

| [RF05] Solicitação de Serviço |  |
| --- | --- |
| Descrição | Sistema deve registrar o pedido e enviá-lo ao técnico. |
| Procedimentos | - Confirmar Dados do Serviço; - Enviar Solicitação; - Registrar Pedido do Sistema. |
| prioridade | Essencial |

| [RF06] Aceitar ou Recusar Serviço |  |
| --- | --- |
| Descrição | Técnico deve decidir sobre o atendimento solicitado. |
| Procedimentos | - Visualizar Solicitações Recebidas; - Selecionar Solicitações; - Aceitar ou Recusar. |
| prioridade | Essencial |

| [RF07] Notificação ao Cliente |  |
| --- | --- |
| Descrição | Sistema deve informar o cliente sobre o status do serviço. |
| Procedimentos | - Atualizar status do pedido; - Enviar notificação ao cliente. |
| prioridade | Essencial |

| [RF08] Visualização da Agenda |  |
| --- | --- |
| Descrição | Técnico deve visualizar seus atendimentos. |
| Procedimentos | - Acessar agenda; - Visualizar serviços agendados. |
| prioridade | Importante |

| [RF09] Histórico de Serviços |  |
| --- | --- |
| Descrição | Sistema deve manter histórico de atendimentos realizados. |
| Procedimentos | - Acessar histórico; - Visualizar serviços anteriores. |
| prioridade | Importante |

| [RF10] Cancelamento de Serviço |  |
| --- | --- |
| Descrição | Cliente pode cancelar agendamento. |
| Procedimentos | - Acessar serviço agendado; - Selecionar cancelar; - Confirmar cancelamento. |
| prioridade | Importante |

# 2.2 Requisitos Não Funcionais

| [NF01] Autenticação de Usuário |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve garantir que apenas usuários autenticados tenham acesso às funcionalidades, utilizando login e senha individuais. |
| Tipo de requisito | Segurança |

| [NF02] Confidencialidade dos Dados |  |
| --- | --- |
| Descrição | Os dados dos clientes devem ser protegidos contra acesso não autorizado, garantindo que apenas usuários autorizados possam visualizar informações sensíveis. |
| Tipo de requisito | Segurança |

| [NF03] Integridade dos Dados |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve garantir que os dados armazenados não sejam alterados de forma indevida, assegurando consistência e confiabilidade das informações. |
| Tipo de requisito | Segurança |

| [NF04] Disponibilidade do Sistema |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve estar disponível para acesso dos usuários durante a maior parte do tempo, garantindo continuidade do serviço. |
| Tipo de requisito | Performance |

| [NF05] Tempo de Resposta |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve responder às ações do usuário em tempo adequado, não ultrapassando 3 segundos para operações comuns. |
| Tipo de requisito | Performance |

| [NF06] Usabilidade da Interface |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve possuir interface simples, intuitiva e de fácil navegação, permitindo que usuários com pouco conhecimento técnico consigam utilizá-lo sem dificuldades. |
| Tipo de requisito | Usabilidade |

| [NF07] Compatibilidade de Dispositivos |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve ser compatível com diferentes dispositivos, incluindo computadores, tablets e smartphones, e funcionar em navegadores modernos. |
| Tipo de requisito | Hardware e Software |

| [NF08] Backup de Dados |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve realizar cópias de segurança periódicas dos dados, permitindo recuperação em caso de falhas ou perda de informação. |
| Tipo de requisito | Segurança |

| [NF09] Controle de Acesso por Perfil |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve diferenciar níveis de acesso entre clientes, técnicos e administradores, garantindo que cada usuário visualize apenas funcionalidades permitidas. |
| Tipo de requisito | Segurança |

| [NF10] Registro de Ações (Não Repúdio) |  |
| --- | --- |
| Descrição | O sistema deve registrar as ações realizadas pelos usuários, garantindo rastreabilidade e impedindo a negação de operações realizadas. |
| Tipo de requisito | Segurança |

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |
| Gerente | David Lima | 10/04/2026 |

ARQUITETURA DO SISTEMA

O sistema é estruturado sob o padrão de Arquitetura em Camadas. Esta organização garante a separação de responsabilidades, facilitando a manutenção isolada de cada componente e aumentando a segurança global da solução.

As três camadas principais são:

- Camada de Apresentação (Frontend): Composta pela interface do usuário acessada via navegador. É responsável pela renderização visual, experiência do usuário (UX) e pela captura de entradas que serão enviadas para processamento.

- Camada de Aplicação (Backend): Atua como o núcleo de inteligência do sistema. É onde residem as regras de negócio, o processamento de dados, a autenticação de usuários e as validações de segurança.

- Camada de Dados (Database): Responsável pela persistência e armazenamento estruturado das informações. Utiliza um Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados (SGBD) para garantir a integridade e a recuperação dos ativos de informação.

Fluxo de Interoperabilidade: O funcionamento operacional segue um fluxo lógico de requisição e resposta para garantir a consistência dos agendamentos:

- Solicitação: O cliente interage com a Interface (Frontend), que dispara uma requisição via protocolo seguro.

- Processamento: O Backend recebe a demanda, valida as permissões de acesso e aplica as regras de negócio (ex: verificar se o horário escolhido está vago).

- Transação de Dados: O Backend comunica-se com o Banco de Dados para registrar ou consultar as informações.

- Resposta: Após a confirmação da transação, o Backend envia o status da operação de volta à interface, que atualiza a visualização para o usuário fina

ARQUITETURA CLIENTE-SERVIDOR

1. Modelo Arquitetural

O sistema desenvolvido segue o modelo de arquitetura Cliente-Servidor, no qual há separação entre a interface do usuário (cliente) e o processamento das informações (servidor).

Nesse modelo, o cliente é responsável por enviar requisições ao servidor, que por sua vez processa essas requisições e retorna uma resposta adequada.

2. Componentes do Sistema

| Componete | Função |
| --- | --- |
| Cliente (Frontend) | Interface utilizada pelo usuário para interação com o sistema. |
| Servidor (Backend) | Processamento das regras de negócio. |
| Banco de Dados | Armazenamento das informações. |

3. Comunicação entre Cliente e Servidor

A comunicação entre cliente e servidor será realizada por meio do protocolo HTTP/HTTPS, utilizando requisições do tipo:

- GET (consulta de dados)

- POST (envio de dados)

- PUT (atualização de dados)

- DELETE (remoção de dados)

Cada requisição enviada pelo cliente será processada pelo servidor, que retornará uma resposta contendo os dados solicitados ou o resultado da operação.

4. Responsabilidades do Servidor

O servidor será responsável por:

- validar dados recebidos

- aplicar regras de negócio

- autenticar usuários

- controlar acesso ao sistema

- registrar logs de operações

5. Vantagens do Modelo Utilizado

- separação de responsabilidades

- maior segurança no processamento de dados

- facilidade de manutenção e escalabilidade

- melhor organização do sistema

SEGURANÇA DO SISTEMA

1. Objetivo da Segurança

Garantir a proteção das informações e a confiabilidade do sistema de agendamento da empresa Mais Climatização, assegurando que os dados dos usuários e operações do sistema estejam protegidos contra acessos indevidos, alterações não autorizadas e indisponibilidade.

2. Pilares de Segurança (CID + Autenticidade + Não Repúdio)

O sistema foi projetado com base nos seguintes pilares:

| Pilar | Descrição |
| --- | --- |
| Confidencialidade | Garantir que apenas usuários autorizados tenham acesso às informações. |
| Integridade | Garantir que os dados não sejam alterados indevidamente. |
| Disponibilidade | Garantir que o sistema esteja acessível quando necessário. |
| Autenticidade | Garantir que o usuário é quem ele diz ser |
| Não Repúdio | Garantir que ações realizadas não possam ser negadas |

3. Ativos do Sistema

Ativos são os elementos essenciais para o funcionamento do sistema:

| Ativo | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Dados de cliente | Informações pessoais e contatos | Alta |
| Sistema de agendamento | Plataforma principal | Alta |
| Agenda dos técnicos | Controle de segurança | Alta |
| Banco de dados | Armazanamento das informações | Alta |
| Contas de usuário | Credenciais de acesso | Alta |

4. Matriz de Segurança (CIA)

Classificação dos ativos com base nos pilares de segurança:

| Ativo | Confidencialidade | Integridade | Disponibilidade |
| --- | --- | --- | --- |
| Dados de cliente | Alta | Alta | Média |
| Sistema de agendamento | Média | Alta | Alta |
| Agenda dos técnicos | Média | Alta | Alta |
| Banco de dados | Alto | Alta | Alta |
| Contas de usuário | Alto | Alta | Média |

5. Controles de Segurança Implementados

Medidas adotadas para proteger o sistema:

| Controle | Descrição |
| --- | --- |
| Autenticação com JWT | Garante acesso apenas a usuários autenticados |
| Hash de senha (bcrypt) | Protege credenciais armazenadas |
| HTTPS | Criptografia de dados em trânsito |
| Controle de acesso | Diferenciação entre cliente e técnico |
| Validação de dados | Prevenção de entradas inválidas |
| Backup de dados | Recuperação em caso de falha |

6. Estratégia de Investimento em Segurança

A priorização de investimento em segurança seguirá a seguinte ordem:

1. Disponibilidade

1.1 Garantir que o sistema esteja sempre acessível

1.2 Uso de servidor confiável

2. Integridade

2.1 Validação de dados

2.2 Controle de alterações

3. ConfidencialidadeGarantir que o sistema esteja acessível quando necessário

3.1 Criptografia

3.2 Proteção de dados sensíveis

PLANO DE GERENCIAMENTO DE CUSTOS

Identificação do projeto

Projeto Mais Climatização

Cliente Deivison Henrique

Gerente do Projeto David Lima

Histórico de versões

| Versão | Data | Autor | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 15/03/2026 | David Lima | Elaboração da declaração do escopo do projeto |
| 1.1 | 20/03/2026 | David Lima | Administração do projeto/ Definição de quem sustitui o gerente em sua ausência. |
| 1.2 | 29/03/2026 | Marlon Lima | Detalhamento de custos dos membros. |
| 1.3 | 17/04/2026 | Marlon Lima | Detalhamento de custos dos recursos |

- Frequência de avaliação do orçamento

O orçamento será avaliado semanalmente, com o objetivo de garantir controle financeiro e evitar desvios. A supervisão será realizada por: - Gerente do Projeto (David Lima) - Cliente (Deivison Henrique) Caso haja necessidade, ajustes poderão ser realizados desde que não ultrapassem o limite total do orçamento definido

- Responsável pelo plano - David Lima(Gerente do Projeto) será responsável pelo controle e monitoramento dos custos. - Deivison Henrique (proprietário) atuará como supervisor e aprovador de decisões financeiras. - Swentony Ancelmo, Líder do desenvolvimento, responderá pelo gerenciamento dos custos na ausência de David Lima.

- Administração do plano de gerenciamento de custos

| 3. Detalhamento dos custos - Membros da Equipe |  |
| --- | --- |
| Membro | Custo |
| Abelardo da Costa – Líder de Desenvolvedor Frontend | R$ 800,00 |
| David Lima – Gerente de Projeto | R$ 800,00 |
| Felipe Bento – Desenvolvedor Frontend | R$ 600,00 |
| Hytalo Soares – Desenvolvedor Backend | R$ 600,00 |
| João Guilherme – Analista de Testes | R$ 500,00 |
| João Victor - Analista de Testes | R$ 500,00 |
| José Pedro – Desenvolvedor Frontend | R$ 600,00 |
| Júlio Cesar - Analista de Testes | R$ 500,00 |
| Lucas de Moraes – Desenvolvedor Frontend | R$ 600,00 |
| Maicon Gomes – Desenvolvedor Frontend | R$ 600,00 |
| Marlon Adriano - Engenheiro de Requisitos | R$ 700,00 |
| Patrick de Oliveira- Analista de Testes | R$ 500,00 |
| Swentony Ancelmo – Líder de Desenvolvedor Backend | R$ 800,00 |
| CUSTO TOTAL - MEMBROS | R$ 8.100,00 |

| 4. Detalhamento dos custos – Recursos |  |
| --- | --- |
| Item | Custo |
| Cloud Hosting | R$ 350,00 |
| Domínio | R$ 50,00 |
| Reserva de Contingência | R$ 200,00 |
| CUSTO TOTAL - RECURSOS | R$ 600,00 |

CUSTO TOTAL DO PROJETO

CUSTO TOTAL DO PROJETO

R$ 8.700,00

| Aprovação: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Profissional | Nome | Data |
| Gerente | David Lima | 18/04/2026 |

# RELATÓRIO DE TESTE DE USABILIDADE

Identificação do projeto

Projeto Mais Climatização

Cliente Deivison Henrique

Gerente do Projeto David Lima

1. Objetivo

O objetivo deste teste é avaliar a facilidade de uso do sistema de agendamento, identificando dificuldades enfrentadas pelos usuários durante a navegação.

2. Metodologia

Foram selecionados três usuários com perfis distintos para interagir com o sistema. Cada participante realizou tarefas específicas, enquanto seu comportamento foi observado.

3. Perfil dos Usuários

Usuário 1

- Idade: 20 Anos

- Escolaridade: Ensino médio completo

- Conhecimento em internet: Médio

- Tempo de uso diário: 5 horas

Usuário 2

- Idade: 35 Anos

- Escolaridade: Ensino Superior

- Conhecimento em internet: Alto

- Tempo de uso diário: 8 horas

Usuário  3

- Idade: 52 Anos

- Escolaridade: Ensino fundamental

- Conhecimento em internet: Baixo

- Tempo de uso diário: 2 horas

4. Cenário de Teste

Você é um cliente da empresa Mais Climatização e deseja agendar um serviço de manutenção de ar-condicionado utilizando o sistema online.

5. Atividades Realizadas

5.1 Realizar cadastro no sistema

5.2 Agendar um serviço escolhendo data e horário

6. Perguntas Realizadas

6.1 Você achou o sistema fácil ou difícil de usar? Por quê?

6.2 Você acha que outras pessoas teriam dificuldades para usar esse sistema?

6.3 O que você mudaria no sistema?

7. Resultados dos Testes

Usuário 1

- Achou o sistema fácil de usar

- Conseguiu realizar as tarefas rapidamente

- Sugeriu melhorar o visual da interface

Usuário 2

- Achou o sistema muito intuitivo

- Não teve dificuldades

- Sugeriu adicionar mais funcionalidades

Usuário 3

- Teve dificuldade inicial no cadastro

- Demorou mais tempo para concluir

- Sugeriu instruções mais claras

8. Observações de Comportamento

- Usuário 1: Tranquilo, navegou rapidamente - Usuário 2: Seguro e rápido, sem erros - Usuário 3: Apresentou dúvidas, voltou algumas etapas e demorou mais

9. Análise Geral

O sistema apresentou boa usabilidade para usuários com conhecimento médio e avançado, porém usuários com menor experiência tiveram dificuldades iniciais, principalmente no cadastro.

10. Métricas de Avaliação

Durante os testes foram analisados os seguintes critérios:

- tempo de execução das tarefas
- quantidade de erros cometidos
- nível de dificuldade relatado pelos usuários

Os resultados indicaram maior dificuldade para usuários com baixa familiaridade tecnológica, evidenciando a necessidade de melhorias na interface.